富力海洋小区配套道路工程全过程跟踪审计

竞争性比选文件

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

2020年11月

目   录

竞争性比选邀请函	2

第一章 比选申请须知	4

第二章 评审标准和方法	21

第三章  合同条款及格式	25

第四章  技术标准和要求	41

第五章 比选申请文件格式	42

富力海洋小区配套道路工程全过程跟踪审计

# 竞争性比选公告

1.比选条件

富力海洋小区配套道路工程已由重庆市江北区发展与改革委员会以江发改投[2019]33号批准建设，项目业主为重庆观音桥商圈建设有限责任公司，建设资金来自区财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，重庆观音桥商圈建设有限责任公司采用公开竞争性比选的方式选择本项目的全过程跟踪审计服务单位。欢迎符合条件的潜在比选申请人参与本项目比选。

2.项目概况

2.1项目概况及规模：本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。

2.2建设地点：江北区洋河中路

2.3全过程跟踪审计服务期限：项目建设施工阶段至竣工决算审计完成。

2.4标段划分：不划分标段

3.比选范围

完成富力海洋小区配套道路工程施工阶段工程造价全过程跟踪审计服务。主要包括：完成项目建设施工阶段过程中现场工程量收方及签证单确认，工程变更、技术方案经济性比较，工程变更审核，材料核价，工程进度审核并出具进度审核报告，结算审核并出具审核报告，配合项目业主完成相关部门结算、决算评审等全部工作内容。

4.比选申请人资格要求

4.1 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

4.2 具有建设行政主管部门颁发的建设工程造价咨询单位乙级及以上资质，并在业绩、人员、设备、 资金等方面具备相应的实施能力。

4.3  2017年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有单项工程造价不少于2000万元（以合同金额为准）的市政工程全过程造价咨询业绩不少于1个。

4.4 本次招标不接受联合体投标。

5.比选文件的获取

凡有意参加比选的比选申请人，请于2020年11月16日起，（北京时间，下同），在（中国招标网）(www.zhaobiao.cn)上仔细阅读和下载：比选文件、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

6.比选申请文件的递交

6.1递交比选申请文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月23日10时00分，地点为：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在中国招标网(www.zhaobiao.cn)上发布。

8.联系方式

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层

联系人：陈老师、谷老师

电话：（023）67015786、（023）62300638

# 第一章 比选申请须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司 地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层 联系人：陈老师、谷老师 电话：（023）67015786、（023）62300638 |
| 2 | 项目名称 | 富力海洋小区配套道路工程全过程跟踪审计 |
| 3 | 项目地点 | 江北区洋河中路 |
| 4 | 建设工程内容及规模 | 本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。 |
| 5 | 比选范围 | 完成富力海洋小区配套道路工程施工阶段工程造价全过程跟踪审计服务。主要包括：完成项目建设施工阶段过程中现场工程量收方及签证单确认，工程变更、技术方案经济性比较，工程变更审核，材料核价，工程进度审核并出具进度审核报告，结算审核并出具审核报告，配合项目业主完成相关部门结算、决算评审等全部工作内容。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 全过程跟踪审计服务期 | 施工工期180日历天。全过程跟踪审计服务期为项目建设施工阶段至竣工决算审计完成。 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家现行有关规范和行业标准要求。 |
| 9 | 比选申请人资质等级及其它要求 | 1.资质条件、营业执照 （1）在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有建设行政主管部门颁发的建设工程造价咨询单位乙级及以上资质。 注：提供有效的营业执照副本及资质证书副本复印件并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 2.财务要求 比选申请人2018年度、2019年度的财务状况无亏损。 注：比选申请人须提供2018年度、2019年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）的复印件；比选申请人的成立时间晚于2018或2019年份的，应提供成立以来的财务状况表复印件。 3.业绩要求 2017年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有单项工程造价不少于2000万元（以合同金额为准）的市政工程全过程造价咨询业绩不少于1个。 注：比选申请人需提供合同协议书和竣工验收证明材料复印件 4.信誉要求 （1）比选申请文件递交截止日前二年内，比选申请人单位或其法定代表人未被人民法院判定犯行贿罪； 注：提供由比选申请人自行拟定的声明书并加盖比选申请人单位章。 （2）被人民法院列为失信被执行人的不得参与本项目竞争性比选，各比选申请人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在比选申请文件资格审查资料中提供相关查询截图。 注：提供信用中国网站的查询结果网页截图并加盖比选申请人单位公章。 （3）比选申请人不得存在第五章中“（八）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形，否则，其比选申请将被否决。 注：比选申请人须提供不存在第五章中“（八）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形的承诺函原件（格式详见第五章“比选申请文件格式”）。 特别说明：比选人保留査询申请人以上信誉记录的权利。如声明与实际不符，则视为提供虚假资料，将被取消参与比选或中选资格，其比选申请保证金不予退还。 5.项目负责人资格要求 项目负责人必须在比选申请人本单位注册，具有土建专业注册造价工程师执业资格和中级及以上职称。 注：提供项目负责人执业资格注册证、职称证、比选申请人缴纳的2020年4月至开标前任意连续6个月社保局出具的养老保险证明复印件并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 6.其他主要人员要求 土建专业造价员不少于2人。 项目其它人员必须在比选申请人本单位注册，应附造价员资格证书或造价工程师注册证书、比选申请人缴纳的2020年4月至开标前任意连续6个月社保局出具的养老保险证明复印件并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 特别说明：投标单位须承诺拟派项目人员未经批准不得随意更换。承诺函由投标单位根据上述要求自拟，并加盖投标单位公章（鲜章），否则，其投标文件作否决投标处理。 特别提醒： 1.上述1～6条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位章并装入比选申请文件中。比选时比选申请人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交比选申请文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。评审小组审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则比选申请文件由评审小组作否决投标处理。 以上1～6条，有一条不满足，则比选申请文件由评审小组作否决处理。 2.比选人在比选申请有效期内均有权对比选申请人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 比选申请费用 | 不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本次比选活动所涉及的一切费用。 |
| 12 | 踏勘现场 | （1）本次比选不组织集中踏勘现场，比选申请人可根据自身需要自行踏勘现场。踏勘现场所发生的费用及所有风险责任均由比选申请人自行承担。 （2）无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。 （3）比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 13 | 比选文件的组成 | （1）本比选文件包括以下内容： 比选公告 第一章 比选申请须知 第二章 评审标准和方法 第三章 合同条款及格式 第四章 技术标准和要求 第五章 比选申请文件格式 （2）除前述（1）的内容外，比选人在比选期间按相关规定所发出的书面有效答疑纪要、补疑、补充通知或修订函件等，均是比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。 无论比选申请人对所有比选文件是否认真阅读，比选人均认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解。 |
| 14 | 质疑及答疑 | 比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时联系比选人。否则，比选人则认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解，由此引起的损失由比选申请人自己承担。 |
| 15 | 比选申请报价采用的币种 | 人民币 |
| 16 | 比选申请语言 | 比选申请人与比选人之间就涉及比选有关的所有往来通知、函件和比选申请文件均应使用中文。 |
| 17 | 计量单位 | 除技术规范中另有规定外，比选申请文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 18 | 比选申请报价 | 1、根据《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）文件中“工程量清单施工阶段工程造价全过程控制”取费标准按文件规定结合自身实力自行考虑折扣取费比例。 2、本工程报价为折扣取费比例报价，其报价包括为实施和完成合同所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、安全、利润、咨询成果咨询等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，结算时根据取费标准和投标下浮比例按实计费。 3、参照 《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）中对工作内容的约定，服务具体内容包括但不限于如下要求： （1）根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划； （2）派人常驻施工现场进行必要的监管，参与工程洽谈、造价测算、委托人要求填报的投资控制表格、现场计量审核、工程款支付、隐蔽工程收方、变更、核价、签证等的审核与确认并建立相应的台账； （3）记录跟踪审核单位日志，按时报送跟踪审核单位月报、季报、年报； （4）进行投资分析、风险控制、提出合理化方案建议； （5）办理工程结算，出具结算审核报告；提供编制审核依据及对工程造价进行全过程控制的工作总结和有关工程造价的相关信息；根据结算审核报告分析工程经济指标，对立进行后评估分析； （6）收集整理项目工程资料，达到国家审计要求，并配合完成国家审计； （7）配合项目业主完成本项目的其他相关工作。 4、本项目最高限价：富力海洋小区配套道路工程全过程跟踪审计服务费以暂按建安费2279.37万元为计费基数，按照重庆市工程造价咨询服务收费标准【渝价〔2013〕428号文】的 85 %作为本项目费率最高限价，比选申请人的投标报价不得超过费率最高限价，即21.07万元。否则，其投标文件作否决投标处理。 比选申请人应将本工程的相关费用充分考虑进入投标报价中，除中标价外，比选人不另行支付本工程相关的其他一切任何费用。 5、比选申请人应按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）文件中“工程量清单施工阶段工程造价全过程控制”取费标准计算，填报服务取费比例；所填报的服务取费比例作为结算使用（结算时以实际建安造价作为基数计算跟踪审计服务费用，若纳入政府投资审计计划，以审计部门审计建安造价作为基数计算）。 6、特别提醒： 填报的取费比例保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 19 | 比选申请文件的 组成及份数 | 比选申请文件正本一份，副本一份，包含所有比选申请文件内容的U盘1份（不分正、副本） 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。 注：比选申请文件分为正本和副本，正本文件内签字（或盖章）和盖比选申请人单位公章须为原件。副本可为正本的复印件，U盘上加盖比选申请人单位鲜章。比选文件中已提供了比选申请文件格式的部分，必须按其格式填写和提供。 比选申请文件主要包括下列内容： （1）比选申请函； （2）法定代表人身份证明及授权委托书； （3）比选申请人基本情况； （4）营业执照、资质证书、业绩证明材料 （5）信誉要求； （6）拟派人员基本情况； （7）主要人员简历表 （8）比选申请人不得存在的情形 （9）其他资料 |
| 20 | 比选申请有效期 | （1）比选申请有效期：比选申请截止之日起20日历天，在此期限内，所有比选申请文件均保持有效。 （2）在特殊情况下，比选人在原定比选申请有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长比选申请有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。比选申请人可以拒绝比选人这种要求，且可以收回已递交的比选申请保证金。同意延长比选申请有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其比选申请文件，但需要相应的延长比选申请担保的有效期。 |
| 21 | 比选申请保证金 | 无 |  |
| 22 | 比选申请人的备选方案 | 本项目不允许提交备选方案。 |
| 23 | 比选申请文件的格式和签署 | （1）比选申请文件包括本须知第19条中的全部内容。比选申请人提交的比选申请文件应使用比选文件第五章“比选申请文件格式”所提供的比选申请文件全部格式（可以按同样格式扩展）。 （2）比选申请文件的文字除须填写的内容外均需采用打印。须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写（也可采用打印），字迹应清晰易于辨认。 （3）《比选申请函》采用比选文件规定格式，比选申请人法定代表人或其授权代表签字，并加盖比选申请人公章。 （4）比选申请人如对比选申请文件有修改，修改处应由比选申请人加盖公章或由法定代表人签字或其授权代表人签字。 |
| 24 | 比选申请文件密封 | 用牛皮纸袋将比选申请文件密封严实，且在袋子密封处加盖比选申请人单位公章。比选申请文件袋上应写明比选项目名称、比选申请人的名称并加盖比选申请人单位公章。 |
| 25 | 比选申请文件递交的时间、地点 | （1）比选申请文件递交的时间为2020年11月23日9时00分-10时00分（北京时间） （2）地点：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室） 逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 |
| 26 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2. 宣布比选会纪律。 3. 宣布比选人、唱选人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称。 5. 比选申请文件的密封检查：比选申请人可对自己的比选申请文件封装情况进行检查，以确认其比选申请文件密封完好。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启比选申请文件。开启比选申请文件袋；公布比选申请人名称、标段名称、比选申请总报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选申请文件开启记录表上签字确认。 9.比选会结束。 |
| 27 | 比选申请文件的补充、修改与撤回 | （1）比选申请人在提交比选申请文件以后，在比选申请截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并以书面形式通知比选人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分。 （2）比选申请人对比选申请文件的补充、修改，应按本须知第24条有关规定密封、标记和提交，并在外层比选申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 （3）在比选申请截止时间之后，比选申请人不得单方补充、修改比选申请文件。 |
| 28 | 评审小组 | 共3人 |
| 29 | 评审标准和方法 | 综合评审法，详见第二章“评审标准和方法”。 |
| 30 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：中标金额的10% ； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 31 | 合同授予和拒绝 | （1）本项目的合同将授予根据第二章“评审标准和方法”确定的中选人。 （2）比选申请人中选后又提出对比选文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中选资格。 （3）比选人不一定将合同授予比选申请报价最低的比选申请人。 （4）合同协议书的签署 ①比选人与中选人应于中选通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中选人的比选申请文件签订合同。 ②中选人如不按本须知第①条的规定与比选人签定合同，则视为放弃中选，给比选人造成的损失的应予以赔偿，同时比选人有权追究其法律责任。同时比选人将按评审小组推荐的中选候选人名次另选中选人。 ③中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的工作任务，不得将中选项目转让（转包）给他人。 ④合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。 |
| 32 | 全过程跟踪审计服务费结算原则 | 1、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的5%（含5%）的范围内属于合理误差范围，对服务单位酬金的收取不产生影响； 2、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的5%至8%（含8%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位10%的酬金； 3、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的8%至10%（含10%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位20%的酬金； 4、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的10%至20%（含20%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位50%的酬金； 5、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的20%以上，委托单位有权扣除服务单位全部酬金； 6、若由于服务单位的责任造成经济损失的，赔偿金=直接经济损失，累计赔偿总额不应超过建设工程咨询酬金总额（除去税金）。 |
| 33 | 全过程跟踪审计服务费支付方式 | 按每月工程量报告与中选全过程跟踪审计服务费率及折扣比例的乘积的80%支付全过程跟踪审计服务费，若施工单位未报送工程量报告则相应的全过程跟踪审计服务费也不予支付；余下款项在服务单位出具经委托单位认可的正式结算报告后，支付至结算金额的97%，审计部门对本项目结算审计结束后按照实际结算建安造价为基数计算服务费后支付余下的3%。委托单位支付每笔款项前，服务单位均须提供真实、有效的增值税发票。 |
| 34 | 不正当竞争与纪律监督 | （1）严禁比选申请人向参与比选工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选工作的有关信息。在比选期间，不得邀请参与比选工作的有关人员出席比选申请人主办的或赞助的任何活动。 （2）比选申请人在比选申请过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选申请竞争。 （3）如发现比选申请人有上述不正当竞争行为，将取消其比选申请资格或中选资格。 |

# 第二章 评审标准和方法

一、总 则

（一）本项目评审采用综合评审法，即最大限度地满足比选文件中规定的各项评审标准，用打分的方法评出中选侯选人。

（二）评审小组依据比选文件中的标准、办法对比选申请文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评审的依据。

（三）评审原则

评审小组应按下述原则进行评审：

1.公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

2.依据比选文件评审、严格保密；

3.反不正当竞争；

4.定性的结论（即符合性审查和资格审查过程中）由评审小组全体成员根据少数服从多数的原则，以无记名投票方式决定；

5.评审活动及当事人应当接受相关部门实施的监督。

（四）比选准备

1.熟悉相关文件资料：评审小组认真研究比选文件，了解和熟悉比选文件主要条款。比选文件规定的评分标准和评审方法以外的不得作为比选的依据。

2.比选人应向评审小组提供评审所需的重要信息和数据，包括比选文件、比选记录、比选申请文件以及评审小组认为重要的其他信息和数据。

（五）比选的内容与程序

1.本项目采用综合评审法进行评审。

2.比选申请文件有下列情况之一的，由评审小组进行符合性审查后按无效处理：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签字和盖章；

（2）未按比选文件要求提供比选申请保证金；

（3）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）比选申请人在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（5）未实质性响应比选文件要求的。

3. 评审程序

（1）评审小组首先对比选申请人进行符合性审查和资格审查，只有通过符合性审查和资格审查的比选申请文件才能进入比选申请报价部分的评分，否则作无效比选申请处理。符合性审查标准和资格审查标准详见下表。

符合性审查和资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 比选申请人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 比选申请人1 | 比选申请人2 | ……… |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 具有建设行政主管部门颁发的建设工程造价咨询单位乙级及以上资质。 |  |  |  |
| 3 | 2018年度、2019年度的财务状况无亏损 |  |  |  |
| 4 | 2017年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有单项工程造价不少于2000万元（以合同金额为准）的市政工程全过程造价咨询业绩不少于1个。 |  |  |  |
| 5 | 信誉声明符合第一章“比选申请须知”第9条第4款的规定。 |  |  |  |
| 6 | 项目拟派跟踪审计人员符合第一章“比选申请须知”第9条第5-6款的规定。 |  |  |  |
| 7 | 比选申请文件按比选文件要求签字和盖章。 |  |  |  |
| 8 | 比选申请文件没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形。 |  |  |  |
| 9 | 比选申请人在一份比选申请文件中，对同一比选项目报没有两个或多个报价。 |  |  |  |
| 10 | 是否实质性响应比选文件其他要求。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1.表格中表示满足打“√”，表示不满足打“×”，结论为“合格”或“不合格”；

2.有任意一个“×”则结论为“不合格”。

（2）评审小组根据比选文件第二章“评审标准和方法”对各比选申请文件进行评审打分，并根据综合得分由高至低对各比选申请人进行排名。

（3）经评审，因部分比选申请被否决后导致剩余的有效比选申请人不足三个的，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人；反之，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标明显缺乏竞争力，不能够满足比选文件要求的，评审小组也可以否决所有比选申请。

4.比选申请文件的澄清

（1）评审小组可以要求比选申请人用书面方式对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出比选申请文件范围或者改变比选申请文件的实质性内容。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）评审小组对比选申请人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（六）按评审办法，根据综合得分由高到低排列名次，总分排列前三名为中选侯选人，排名第一的中选候选人即为第一中选候选人；名次并列时由比选人自行确定。比选人不得在中选候选人之外确定中选人。

排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

二、详细评审标准

### 比选申请人总得分=比选申请报价得分+类似业绩得分

（一）比选申请报价（80分）

1.计算评选基准价：所有通过初步评审的比选申请人（比选人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。

### 2.低价判定标准:投标总价比评标基准价低 5% 以上的。

### 3.投标总报价：

（1）比选申请人的投标总价比评标基准价低5%以上的，按废标处理，不参与后续评审。

（2）其他比选申请人的投标总价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值(包括低价判定标准值)的投标报价为合理最低报价，得最高分，为满分80分。

（3）其后对所有参评的投标报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1％扣 0.5 分，扣完为止。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入

（二）类似业绩（20分）

1.在满足资格要求的业绩基础上，比选申请人每提供1个2017年1月1日（以竣工时间为准）至比选申请截止日止（开工并竣工验收）的类似跟踪审计业绩得5分，最多得10分。

### 2.拟派项目负责人在满足资格审查的基础上，自2017年1月以来（以竣工时间为准），担任过相应标段类似工程项目负责人，每有1个得5分，最多得10分。

类似跟踪审计业绩指单项工程造价不少于2000万元（以合同金额为准）的市政工程业绩。

注：比选申请人需提供合同协议书和竣工验收证明材料复印件并加盖比选申请人公章（鲜章）。原件随资格审查资料的原件一并提交。

三、中选原则

经评选委员会评审按得分由高到低的顺序推荐一至三名中选候选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者比选申请人弄虚作假的，比选人可以依次确定排名靠前的其他中选候选人为中选人，也可以重新进行竞争性比选。

# 第三章  合同条款及格式

建设工程跟踪审计服务合同

项目名称：

委托单位：

服务单位：

签订日期：   年   月   日

建设工程跟踪审计服务合同

第一部分  建设工程跟踪审计服务合同

委托单位(全称)：

服务单位(全称)：

（以下简称委托单位）与               （以下简称服务单位）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托单位委托服务单位为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：

2．工程规模：

3. 服务类别：建设工程跟踪审计服务。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条款及有关附件同义。

三、下列文本均为本合同的组成部分，合同文本应能相互解释，互为说明。 若各合同文本内容存在差异，优先解释顺序如下：

1. 建设工程跟踪审计服务合同；

2．建设工程跟踪审计服务合同专用条款；

3．建设工程跟踪审计服务合同标准条款 ；

4．建设工程跟踪审计服务合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、服务单位同意按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的建设工程跟踪审计服务。

五、委托单位同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向服务单位支付酬金。

六、本合同的建设工程跟踪审计服务自    年   月   日开始实施，至该项目完工办理完结算审计后终结。

七、本合同一式六份，具有同等法律效力，委托单位执四份，服务单位执二份。

委托单位：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   联系人：

住      所：

2020年   月   日

服务单位 ：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   联系人：

住      所：

年   月   日

第二部分   建设工程跟踪审计服务合同标准条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名称和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1．“委托单位”是指委托建设工程跟踪审计服务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2．“服务单位”是指承担建设工程跟踪审计服务和跟踪审计服务责任的一方，以及其合法继承人。

3．“第三人”是指除委托单位、服务单位以外与本服务业务有关的当事人。

4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条  建设工程跟踪审计服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条款中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条  建设工程跟踪审计服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

服务单位的义务

第四条 向委托单位提供与工程跟踪审计服务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条款中约定的范围实施咨询业务。

第五条  服务单位在履行本合同期间，向委托单位提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1．“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程跟踪审计服务工作；

2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务” ，但根据合同标准条款第十三条和第二十条的规定，服务单位应增加的额外工作量。

第六条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托单位的义务

第七条  委托单位应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为服务单位工作提供外部条件。

第八条  委托单位应当在约定的时间内，免费向服务单位提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条  委托单位应当在约定的时间内就服务单位书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。服务单位要求第三人提供有关资料时，委托单位应负责转达及资料转送。

第十条  委托单位应当授权胜任本跟踪审计业务的代表，负责与服务单位联系。

服务单位的权利

第十一条  委托单位在委托的建设工程跟踪审计服务范围内，授予服务单位以下权利：

1．服务单位在咨询过程中，如委托单位提供的资料不明确时可向委托单位提出书面报告。

2．服务单位在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3．服务单位在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托单位的权利

第十二条  委托单位有下列权利：

- 委托单位有权向服务单位询问工作进展情况及相关的内容。

- 委托单位有权阐述对具体问题的意见和建议。

3．当委托单位认定咨询专业人员不按跟踪审计合同履行其职责，或与第三人串通给委托单位造成经济损失的，委托单位有权要求更换服务专业人员，直至终止合同并要求服务单位承担相应的赔偿责任。

服务单位的责任

第十三条  服务单位的责任期即建设工程跟踪审计服务合同有效期。如因非服务单位的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 服务单位责任期内，应当履行建设工程跟踪审计服务合同中约定的义务，因服务单位的单方过失造成的经济损失，应当向委托单位进行赔偿。

第十五条  服务单位对委托单位或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，服务单位应承担责任。

第十六条  服务单位向委托单位提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托单位的各种费用的支出。

委托单位的责任

第十七条  委托单位应当履行建设工程建设服务合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给服务单位造成的损失，累计赔偿总额不应超过建设工程跟踪审计服务酬金总额（除去税金）。

第十八条  委托单位如果向服务单位提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致服务单位的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条  由于委托单位或第三人的原因使服务单位工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则服务单位应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托单位。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设跟踪审计服务咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

跟踪审计服务的酬金

第二十三条  正常的建设工程跟踪审计服务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程跟踪审计服务合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十四条  如果委托单位在规定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。发出催付通知之日7日内依旧不能支付的，第8日开始按照银行同期存款利息支付逾期付款利息。

第二十五条  如果委托单位对服务单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向服务单位发出异议的通知，但委托单位不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十六条  支付建设工程跟踪审计服务酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其    他

第二十七条  因建设工程跟踪审计服务的需要，服务单位在合同约定外的外出考察，经委托单位同意，其所需费用由委托单位负责。

第二十八条  服务单位如需外聘专家协助，在委托的建设工程跟踪审计服务范围内其费用由服务单位承担；在委托的建设工程跟踪审计服务范围以外经委托单位认可其费用由委托单位承担。

第二十九条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条  除委托单位书面同意外，服务单位及咨询专业人员不应接受建设工程跟踪审计服务合同约定以外的与工程跟踪审计服务项目有关的任何报酬。

服务单位不得参与可能与合同规定的与委托单位利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十一条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托单位与服务单位之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，可向委托单位所在地人民法院提起诉讼。

第三部分   建设工程跟踪审计咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：现行相关法律、法规。

第二条  建设工程跟踪审计业务范围：

“跟踪审计”业务范围 ：

“建设工程跟踪审计业务”的服务具体内容包括但不限于如下要求：

（1）根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划；

（2）派人常驻施工现场进行必要的监管，参与工程洽谈、造价测算、委托人要求填报的投资控制表格、现场计量审核、工程款支付、隐蔽工程收方、变更、核价、签证等的审核与确认并建立相应的台账；

（3）记录跟踪审核单位日志，按时报送跟踪审核单位月报、季报、年报；

（4）进行投资分析、风险控制、提出合理化方案建议；

（5）办理工程结算，出具结算审核报告；提供编制审核依据及对工程造价进行全过程控制的工作总结和有关工程造价的相关信息；根据结算审核报告分析工程经济指标，对立进行后评估分析；

（6）收集整理项目工程资料，达到国家审计要求，并配合完成国家审计；

（7）配合项目业主（重庆观音桥商圈建设有限责任公司）完成本项目的其他相关工作。

（8）在投标时承诺的拟派人员无法满足现场工程全过程造价控制审计的实际需要，特别是在抢工期间时段，中标单位必须按比选人要求无条件增加全过程造价控制审计人员以及给全过程造价质量控制，且不调整合同总价。

第三条  委托单位应提供如下建设工程造跟踪审计服务材料：

- 工程设计施工图；

- 委托方的书面要求说明；

3. 招投标文件，工程施工合同及补充协议；

4. 工程技术核定单；

5. 工程签证单；

6. 单价（或材料价格）核定单；

7. 工程竣工图及相关竣工资料。

第四条 委托单位应在 五 日内对服务单位书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 服务单位应按照委托单位的要求指定专人到现场工作，办公条件及食宿等由服务单位自行解决。

第六条 服务人员：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

第七条 委托单位同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付服务单位的服务酬金总额：

（一）计算方法：

1．服务酬金金额

按重庆市渝价〔2013〕428号文中施工阶段工程造价全过程控制清单计价方式取费标准的     %计算服务酬金。

服务金额暂定为       万元。实际服务费按结算审计后实际建安造价作为基数按实计算，若纳入政府投资审计计划，以审计部门审计建安造价作为基数计算）。

2.服务单位在其责任期内，同意按附件一：工程跟踪审计服务质量考核表的内容，接受委托单位的考核，结款金额以考核分数为依据（具体计算详见附件一），考核扣分超过20分及以上，委托单位有权终止合同，并根据实际产值及考核得分结算服务费用。

（二）支付时间与金额：

按每月经审核的工程量报告与中选全过程跟踪审计服务费率及折扣比例的乘积的80%支付全过程跟踪审计服务费，若施工单位未报送工程量报告则相应的全过程跟踪审计服务费也不予支付；余下款项在服务单位出具经委托单位认可的正式结算报告后，支付至结算金额的97%，审计部门对本项目结算审计结束后按照实际结算建安造价为基数计算服务费后支付余下的3%。委托单位支付每笔款项前，服务单位均须提供真实、有效的增值税发票。

第八条  履约保证金：

1.投标人提供的履约保证金金额：合同金额的10％。
2.提交方式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；
3.提交时间：承包人收到中标通知书5个工作日内，向发包人提交履约保证

金到发包人指定帐户，款项经发包人查实到帐，且承包人的资格及投标资料经发包人审查确认，符合比选文件及相关规定和要求后，才能与承包人签订合同。
   4.提供银行保函的：在合同签定后10个工作日内，向发包人提供五大行出具的银行保函，有效期至本工程竣工验收合格之日。
  注：如承包人未在上述时间内缴纳，则视为其自动放弃中标，发包人没收承包人已提交的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。
   5.履约保证金退还方式：本工程竣工验收合格后一次性无息返还。提供银行保函的竣工验收合格后自动失效。

第九条 双方同意用 人民币支付酬金。

第十条 通知与送达

1、除本协议另有约定外，根据本协议发出的或与本协议有关的通知应以专人送达、传真或邮寄方式发送至以下地址：

委托单位指定的联系方式包括：

通讯地址：

联系人：

邮政编码：

电话：

传真：

服务单位指定的联系方式包括：

通讯地址：

联系人：

邮政编码：

电话：

传真：

2、以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7日视为已送达；以传真方式发出的任何通知，发出方收到传真发出确认回执时，视为已送达。

3、本协议项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

4、本协议任何一方可通知另一方变更其在本条第1款中的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十一条 上级审计中发现服务单位审计存在重大误差时，服务单位应当向委托单位进行赔偿。

第十二条 建设工程跟踪审计合同在履行过程中发生争议，委托单位与服务单位应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二）  种方式解决：

（一）提交 重庆市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向委托单位所在地人民法院起诉。

增加补充条款：

一、本工程项目业主重庆观音桥商圈建设有限责任公司负责跟审单位的管理，并对跟审工作提出如下要求：

1、不得泄露跟踪审核单位过程知悉的国家机密和商业秘密；

2、工程隐蔽施工期间，安排常驻现场人员进行全过程监督；

3、跟踪审核单位对审核结果负责；

4、关于派驻现场人员及提供咨询成果的要求：

（1）审核单位进场后应严格按合同约定提交项目成员表，派驻现场人员必须为本单位在职正式员工，且配置人员工作经验及能力必须与工程项目工作难度相适应，否则委托人有权要求更换，二次更换人后仍不能满足工作要求的将扣合同服务费用；派驻现场的人员应熟悉建设工程造价管理工作，在全过程的跟踪审核单位阶段未经委托人同意不得更换。

（2）招标完成后收集相关资料，跟踪审核单位按各方共同确认的施工图预算编制投资控制计划，并作为考核跟踪审核单位的咨询成果；

（3）根据工程进度计划，提前要求承包单位提供材料设备计划表，在规定时间内完成材料、设备认质核价工作，并将相关意见反馈给相关参建单位（必须附询价记录或市场考察记录）。

5、处罚措施

跟踪审核单位在其责任期内未达到工作要求，按以下办法处以罚金：

（1）常驻现场人员每月不得低于22天，未经业主同意，每月每人缺席一天处罚1000元。

（2）项目负责人应按时参加每周工地例会和其他相关会议，无故不得缺席，必须缺席的必须经书面请假并经业主同意（每月仅能一次），未经业主同意，每缺席一次处罚2000元，无故缺席两次以上者，业主有权更换项目负责人，并纳入考核。

（3）派驻现场人员在工程隐蔽施工期间未履行现场监督值守职责，未经业主同意缺席工程收方或其他重大事项者，每次处罚2000元。

（4）如逾期未完成施工图预算、投标价格合理性分析报告，业主有权对跟踪审核单位进行以下惩罚：

①在规定时间内未完成的，逾期一天处罚2000元；

②逾期30天内未完成的，业主将另外委托咨询单位完成本工作，所发生的费用由跟踪审核单位承担；

- 其它咨询成果必须满足业主提出的时限要求，逾期者按200元/天处罚。

- 拟派项目负责人中标后不得随意更换。未经委托人书面同意（不可抗力因素除外）擅自更换项目负责人，应每次承担合同签约金额2%的违约金，已签订合同的，委托人有权终止合同，履约保证金不予退还；与委托人协商一致后更换项目负责人的，应每次承担合同签约金额2‰/人/次的违约金。

- 无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每次承担合同签约金额2%的违约金，同时无条件更换符合要求的项目负责人，跟踪审计单位还需承担上述违约给发包人造成的一切损失。

（8）其他项目人员不得频繁更换，同一岗位从第2次更换人员开始，处罚违约金2000元/人·次。

6、配合项目业主（重庆观音桥商圈建设有限责任公司）完成本项目的其他相关工作。

二、服务单位在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担违约责任并承担因此而造成的经济损失：

1、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的5%（含5%）的范围内属于合理误差范围，对服务单位酬金的收取不产生影响；

2、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的5%至8%（含8%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位10%的酬金；

3、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的8%至10%（含10%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位20%的酬金；

4、若由于服务单位的责任造成国家审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的10%至20%（含20%）的范围内，委托单位有权扣除服务单位50%的酬金；

5、若由于服务单位的责任造成审计机关审减金额在服务单位结算审核结果的20%以上，委托单位有权扣除服务单位全部酬金；

6、若由于服务单位的责任造成经济损失的，赔偿金=直接经济损失，累计赔偿总额不应超过建设工程咨询酬金总额（除去税金）。

附件一

工程跟踪审计服务质量考核表

| 序号 | 考核内容 | 每次扣分分值 | 考核评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未经甲方同意，到位人员与合同约定人员不符。 | 0.5 |  |  |
| 2 | 未按约定人员出勤（以业主提供的考勤资料为准）。 | 0.1 |  |  |
| 3 | 月度简报未在次月10日之前报送。 | 0.5 |  |  |
| 4 | 半年度跟踪审计报告及报表未在次月15日之前报送。 | 1 |  |  |
| 5 | 年度跟踪审计报告及报表未在次年1月15日之前报送。 | 2 |  |  |
| 6 | 单项结算审核报告及报表未按约定时限报送。 | 1 |  |  |
| 7 | 抽查发现签订补充协议，但跟审单位未出具咨询意见。 | 0.5 |  |  |
| 8 | 抽查发现对隐蔽工程的基础及原始资料未进行收集存档，未对隐蔽工程进行现场查验并核定工程量。 | 0.5 |  |  |
| 9 | 抽查发现未对工程量进行现场核实并与建设相关方每月核对工程量、对工程建设进度付款签署审核意见。 | 0.5 |  |  |
| 10 | 抽查发现未对设计变更涉及工程造价的内容出具咨询意见。 | 0.5 |  |  |
| 11 | 抽查发现未参加涉及工程造价的监理例会等相关会议。 | 0.5 |  |  |
| 12 | 抽查发现未对工程建设概算总体情况及其进度进行控制并及时上报。 | 0.5 |  |  |
| 13 | 抽查发现未编制跟踪审计工作日志。 | 0.5 |  |  |
| 14 | 抽查发现未建立跟踪审计项目工程量及工程造价台帐。 | 0.5 |  |  |
| 15 | 其他检查或审计中发现本次跟审应发现未发现的事项，形成经济损失，每损失5万元。（若因存在违法违规事项造成损失，以服务费用为限进行赔偿） | 0.5 |  |  |
| 16 | 泄露、外传、丢失跟踪审计资料（以检查时提供资料未为依据，根据重要程度扣分） | 2-5 |  |  |
| 17 | 审计期间有以下行为经查证属实的，每一项次扣10分。⑴由被审计相关单位支付或补贴住宿费、餐费，⑵使用被审计相关单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项，⑶参加被审计相关单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动，⑷接受被审计相关单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券，⑸在被审计相关单位报销任何因公因私费用，⑹向被审计相关单位推销商品或介绍业务，⑺利用审计职权或知晓的被审计相关单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利，⑻向被审计相关单位提出任何与审计工作无关的要求。 | 10 |  |  |

注：1.序号1-11项按次数扣分。

2.项目考核为100分制，采用扣分制形式。根据考核分数进行结算。结款金额=实际服务费*（考核分数/100）。例如：考核分数95分，结款金额=实际服务费*（95/100）。

# 第四章  技术标准和要求

一、审计规范：

1．国家及重庆市现行其它相关规范。

二、技术规范要求：

技术规范包括以下内容：

1．本工程施工合同段招标文件中的技术规范；

2．所有与工程施工相关的国家行政的建设标准、规范、规程及相关文件。

# 第五章 比选申请文件格式

- 比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                       	（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述竞争性比选文件的比选须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）及招标文件约定计取咨询费，现愿以        %的取费比例作为本项目服务报价的取费比例，暂以项目建安工程造价2279.37万元为基数计算，暂定全过程跟踪审计服务费金额为人民币（大写）          （¥              ），跟踪审计服务期为                 ，项目负责人为         。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、我方同意所提交的比选申请文件在比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内

如果中标，我方将受此约束。

4、若我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、               	（其他补充说明）。

比选申请人：              　　　　   　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称（比选申请人）：

地    址：

姓    名：          性别；         年龄：         职务：

系         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖章）：

日    期：     年    月     日

此处附法定代表人身份证正反面

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （比选申请人名称）的法定代表人，现授权我单位的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  （比选人名称） 的                                 （项目名称）的比选申请活动。代理人在整个比选申请、比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：           性别：            年龄：

单位：             部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

附：法定代表人身份证明

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

此处附授权代理人身份证正反面

（三）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电_话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（四）营业执照、资质证书、业绩证明材料

（五）信誉要求

（六）拟派人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或 岗位（培训）证书 | 工作年限 | （服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |  |

（七）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事造价咨询工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：比选申请人应根据比选申请人须知第9条的要求在本表后附相关证明材料。

（八）比选申请人不得存在的情形

声明函

致：          （比选人名称）

兹声明我公司不存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（4）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（5）为本比选项目的代建人；

（6）为本比选项目的招标代理机构；

（7）与本比选项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本比选项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本比选项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消比选申请资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大审计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消比选申请、中选资格、没收比选申请保证金、解除合同以及赔偿本项目比选人损失的后果。

特此声明。

比选申请人：	                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

（九）其他资料