南宁青秀山风景名胜旅游区北门区工程

--西配套服务区工程施工招标

招标文件

招标编号：中乾-ZB-202001

# 招 标 人：广西中乾投资有限公司

# 日        期：2021年1月

# 目    录

第一章  询价招标公告	5

第二章  投标须知前附表及投标须知	8

一、投标须知前附表	8

二、投标须知	10

（一） 总则	10

1. 工程说明	10

2. 招标范围及工期	10

3. 资金来源	10

4. 合格的投标人	10

5. 踏勘现场	10

6. 投标费用	11

（二） 招标文件	11

7. 招标文件的组成	11

8. 招标文件的澄清	11

9. 招标文件的修改	11

（三） 投标文件的编制	12

10. 投标文件的语言及计量单位	12

11. 投标文件的组成	12

12. 投标文件格式	13

13. 投标报价及计算参考依据	13

14. 投标货币	14

15. 投标有效期	15

16. 投标保证金	15

17. 投标人的替代方案	15

18. 投标文件的份数和签署	15

（四） 投标文件的提交	15

19. 投标文件的装订、密封和标记	15

20. 投标文件的提交	16

21. 提交投标文件截止时间	16

22. 逾期提交的投标文件	16

23. 投标文件的补充、修改与撤回	16

（五） 开标	17

24. 开标	17

25. 投标文件的有效性	17

（六） 评标	18

招标人与单个投标人分别进行竞争性谈判。并在规定的时间内进行二轮报价以及最终报价，然后招标人从成交候选人中选出最符合采购需求、质量和服务相对等且报价最低的投标人作为中标人。（七） 合同的授予	18

26. 招标人拒绝投标的权力	19

27. 中标通知书	19

28. 合同协议书的签订	19

29. 履约担保	19

第三章  工程建设标准	20

工程建设标准	20

第四章  图  纸	21

第五章  工程量清单	22

一、工程量清单说明	22

二、工程量清单	22

第六章  投标文件格式	23

投标文件封面格式	23

一、法定代表人资格证明书	24

二、授权委托书	25

三、投标承诺书	26

四、投标函	28

五、投标函附录	29

六、投标报价	30

㈠  投标报价说明	30

七、投标报价系列表格	31

八、项目管理机构配备情况表	31

九. 项目经理简历表	32

十. 项目技术负责人简历表	33

十一. 项目管理机构配备情况辅助说明资料	34

十二、企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、企业安全生产许可证副本、《区外来桂企业登记备案证》、《外地来邕企业资质登记备案证》复印件	35

十三、招标文件要求投标人提交的其他资料	35

第七章  评标办法及标准	36

# 第一章  询价招标公告

南宁青秀山风景名胜旅游区北门区工程--西配套服务区工程施工已具备招标条件，请各投标人根据下列所述内容和时间前来领取（购买）招标文件。

- 本项目工程概况：

1、工程名称：南宁青秀山风景名胜旅游区北门区工程--西配套服务区工程

2、工程概况：项目位于南宁市凤岭南路6号（青秀山风景区北门西区停车场旁），属于青秀山景区的配套商业服务区，用地面积73110.06㎡，建筑面积30362.92㎡。

3、招标范围：建筑工程、装饰装修工程、安装工程等施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以施工图设计及工程量清单为准。

4、招标目的：询价、招标，以便双方开展竞争谈判。

5、建设规模：以施工图设计及工程量清单为准

二、招标方式：公开招标

三、工程质量标准：质量合格

四、验收标准：按照国家验收规范、标准进行评定验收，同时符合设计及建设单位的要求。

五、要求工期：200日历天（具体以签订合同为准）。

六、承包方式：中标人根据招标文件的规定，按包工包料的形式。

七、工程地点：南宁市凤岭南路6号青秀山风景区北门项目

八、购买招标文件时需要提供以下资格审查资料，且以下资料均需加盖公章：

1、营业执照副本复印件；

2、企业资质等级证书复印件（建筑工程施工总承包三级及三级以上资质）；

3、企业安全生产许可证副本复印件；

4、法定代表人资格证明书；

5、企业简介

6、授权委托书；

7、法定代表人身份证复印件；

8、代理人身份证复印件；

9、自2016年1月1日至2020年12月31日，完成工程2000万元以上项目两项以上（以竣工验收证书为准，结合工地实际考察）。

联系人：孟工19163719772   李工19163909335

联系邮箱：352981011@qq.com

九、购买招标文件的时间及地点：2021年1月7日至2021年1月17日上午9：00～12：30；下午14：30～18：30到南宁市凤岭南路6号青秀山风景区北门-西配套服务区项目场内（1、文件及技术资料费500元；2、电子版施工图和纸质版工程量清单，免费）。

十、投标截止时间：2021年1月27日17：00前

十一、标书投递标准及方式：

1、在规定时间和地点内以直接送达方式投递投标文件；

2、密封：投标文件需密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章或其委托代理人的印章。

3、标志：投标文件封面上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

4、必须同时提交该工程招投标专用电子文件至招标联系人的邮箱。

十二、投标地点：南宁市凤岭南路6号青秀山风景区北门-西配套服务区项目场内。

十三、本招标文件如有更改或澄清，以广西中乾投资有限公司工程技术部发出的书面文件为准，不作另行通知。

十四、凡对本次招标提出询问，请在递交投标截止时间前与上述联系人联系。

广西中乾投资有限公司 2021年1月6日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南宁青秀山风景名胜旅游区北门区工程--西配套服务区工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南宁市凤岭南路6号 |
| 3 | 1.1 | 设计单位 | 华南理工大学建筑设计研究院 |
| 4 | 1.1 | 建设规模 | 以施工图设计及工程量清单为准 |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 达到国家竣工验收规范合格标准 |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 施工图（建施、结施、水施、电气图等）范围内的建筑、装饰装修、水电安装等工程，详见施工图纸及工程量清单 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 要求工期：200日历天(具体以施工合同为准) |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 10 | 4.1 | 投标人资格要求 | 本工程投标人必须完全具备以下条件： 1、具有国内独立法人资格； 2、具备建筑工程施工总承包三级及三级以上资质； 3、项目经理具备贰级及以上建筑工程专业注册建造师证书，且是投标人公司在册在岗人员； 4、其他要求：（1）没有处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产的状态；（2）在最近三年没有严重违约及重大工程（设备）质量、安全问题；（3）自2016年1月1日至2020年12月31日，完成工程造价2000万元以上项目两项以上（以竣工验收证书为准）。 |
| 11 | 4.2 | 资格审查方式 | 公开招标，资格预审 |
| 12 | 13.1 | 工程报价方式 | 工程量清单报价 |
| 13 | 13.4 | 工程招标控制价 | 59，580，483.13元 |

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15.1 | 投标有效期 | 30日（自提交投标文件截止之日算起） |
| 15 | 16.1 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 5.1 | 踏勘现场 | 投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘 |
| 17 | 18.1 | 投标文件份数 | 纸质版：壹份正本，贰份副本 电子版：U盘（含：1、投标文件word格式1份； 2、投标文件盖章扫描件PDF格式1份； 3、投标报价EXL格式1份； 4、投标报价博奥格式1份。） |
| 18 | 20.1 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 地点：南宁市凤岭南路6号青秀山风景区北门-西配套服务区项目（场内） 时间：2021年1月27日下午17时00分 收件人：孟工19163719772 |
| 19 | 31.4 | 评标方法及标准 | 竞争性谈判 |
| 20 | 36 | 履约担保 | 中标价的5%（银行保函形式）。 |
| 21 | 37 | 其他事项 | 无 |
| 22 | 说明：本招标文件中时间单位“日”除另有说明外，均表示日历日。 |

## 二、投标须知

### （一） 总则

### 1. 工程说明

1.1  本招标工程项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项～第6项。

1.2  本招标工程按照招标投标有关法律、法规及规章的规定,通过公开招标方式选定投标人。

### 2. 招标范围及工期

2.1  本招标工程项目的范围详见前附表第7项。

2.2  本招标工程项目的工期要求详见前附表第8项。

### 3. 资金来源

3.1  本招标工程项目资金来源详见前附表第9项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的支付。

### 4. 合格的投标人

4.1  投标人资质等级要求详见前附表第10项。

4.2  本招标工程项目采用前附表第11项所述的资格审查方式确定合格的投标人。

### 5. 踏勘现场

5.1  招标人组织投标人进行踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

现场踏勘时间：  自行踏勘

现场踏勘地点：南宁市凤岭南路6号青秀山风景区北门-西配套服务区项目

现场踏勘联系人：孟工19163719772

5.2  招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论均不负责任。

5.3  对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的书面疑问，招标人将以书面方式解答，并书面通知所有潜在投标人。该解答的内容为招标文件的组成部分。

### 6. 投标费用

6.1  投标人应承担其参加本招标活动自身发生的费用。

### （二） 招标文件

### 7. 招标文件的组成

7.1  招标文件包括下列内容:

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

第三章  合同条款及格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸

第六章  工程量清单

第七章  投标文件格式

第八章  评标办法及标准

7.2  除须知第7.1款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应于获得招标文件之日起 3 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被招标人拒绝。

### 8. 招标文件的澄清

8.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间 5日前以书面形式 （包括书面文字、传真等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将发送给所有获得招标文件的投标人。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 9. 招标文件的修改

9.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2  招标文件的修改以书面形式发送给所有获得招标文件的投标人。投标人在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容上表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

# 9.4  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

### （三） 投标文件的编制

### 10. 投标文件的语言及计量单位

10.1  投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11. 投标文件的组成

11.1  投标文件应包括下列内容。

# 11.1.1  法定代表人资格证明书；

# 11.1.2  授权委托书；

# 11.1.3  投标承诺书；

# 11.1.4  投标函；

11.1.5  投标函附录；

# 11.1.6  投标报价汇总表；

# 11.1.7  投标报价系列表格；

# 注：投标报价系列表格应根据招标人提供的工程量清单相应表格及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）广西壮族自治区实施细则的有关规定执行,可按工程量清单计价(博奥V17)软件打印格式提供,本招标文件不另提供参考格式。

# 11.1.8   项目管理机构配备情况表；

# 11.1.9   项目经理简历表；

# 11.1.10  项目技术负责人简历表；

# 11.1.11  项目管理机构配备情况辅助说明资料;

# 11.1.12  企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、企业安全生产许可证副本、  《区外来桂企业登记备案证》、《外地来邕企业资质登记备案证》复印件；

# 11.1.13  招标文件要求投标人提交的其他资料。

### 12. 投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 13. 投标报价及计算参考依据

13.1  投标报价

13.1.1  本工程采用固定综合单价承包方式。综合单价包干，即市场变化、政策性文件调整、工程量变化等因素均不给予单价调整。

13.1.2  投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.1.3  投标人的投标报价，应以在要求工期内完成本招标工程范围的全部内容为依据，不得以任何理由重复计算。

13.1.4  除非招标人对招标文件进行修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，投标人必须实施且在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。无工程量的项目不能报价，否则作废标处理。

13.1.5  投标人工程量清单总报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费（含二次搬运费用、垂直运输费用、大型机械进出场费）、风险费、一般性检测费、政策性文件规定费用等所有费用。投标人所填报的综合单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报价时应考虑各种风险和承受能力。

13.1.6  投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.1.7  投标人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由投标人负责；由于投标人原因引起工期延长造成投标人临时占地的租用费增加由投标人负责并在投标总报价中综合考虑。

13.1.8  投标人承担本工程所需配备的水电设备（如变压器、电路等）及其使用（如施工用水用电费用）、维护、拆除、修复等费用由投标人负责。以上费用在投标总报价 中综合考虑。

13.1.9  与本招标工程项目有关的技术规范要求的费用应包括在投标总报价中。

13.1.10  投标人应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式报价。工程量清单总造价（含建安劳保费）与投标函中文字表示的投标总报价不相符的，作废标处理。

13.1.11  投标人在报价时不能改变招标文件规定的暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价，否则作废标处理。

13.2  投标报价计算参考依据

13.2.1  计算参考依据：

（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；

（2）GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；

（3）GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

（4）广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关规定；

（5）广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关规定；

（6）广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

（7）本工程施工图及相关的标准、规范；

（8）人工费执行《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字〔2018〕19号）；

（9）《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标 [2016]17号）；

（10）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号）等有关规定及相关资料。

（11）材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2020第10期的除税信息价；若信息价没有的材料参照市场价加相关费用计取；

（12）本工程的施工招标文件及工程量清单；

（13）现行的有关配套文件。

13.2.2  本工程安全防护文明施工措施费按南建质安[2013]22号文计取，作为不可竞争费用单独列出。

### 14. 投标货币

14.1  本工程投标报价采用的币种为人民币。

### 15. 投标有效期

15.1  投标有效期为提交投标文件截止之日起30日内。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不允许修改或撤回其投标文件。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。在延长的投标有效期内，本须知第16条的规定仍然适用。

### 16. 投标保证金

无

### 17. 投标人的替代方案

17.1  本招标工程不允许投标人提交替代方案。

### 18. 投标文件的份数和签署

18.1  投标人应按前附表第17项规定的份数提交投标文件。

18.2  投标文件正本与副本均需打印或使用不褪色的黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3  投标文件应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字或盖章的，投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章均应符合要求，否则授权无效。

18.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖投标人法人公章，否则修改无效。

### （四） 投标文件的提交

### 19. 投标文件的装订、密封和标记

19.1  投标文件的装订要求： 纸张规格A4纸（扩展表格除外），按本须知第11条规定的内容和顺序自编目录及页码，将投标文件装订成册。

19.2  投标人应将投标文件密封在一个密封袋内。

19.3  在投标文件密封袋上应：

19.3.1  写明招标人名称；

19.3.2  注明下列识别标志：

⑴  招标编号；

⑵  工程名称；

19.4  除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人名称与地址、邮政编码。

19.5  如果投标文件没有按本须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.6  所有投标文件的密封袋封口处应加盖投标人法人公章。

### 20. 投标文件的提交

20.1  投标人应按前附表第18项所规定的地点，于提交投标文件截止时间前提交投标文件。

### 21. 提交投标文件截止时间

21.1  提交投标文件的截止时间见前附表第18项规定。

21.2  招标人可按本须知第9条规定以修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人所有权力和义务以及投标人受约束的截止时间，均以延长后新的提交投标文件截止时间为准。

21.2  至提交投标文件截止时间止，提交投标文件的投标人少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

### 22. 逾期提交的投标文件

22.1  招标人对投标人在前附表第18项规定的提交投标文件截止时间以后提交的投标文件不予接收。

### 23. 投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的提交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条、第20条的有关规定密封、标记和提交，并在投标文件内、外层密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3  在提交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改其投标文件。

## （五） 开标

### 24. 开标

略

### 25. 投标文件的有效性

25.1  投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

25.1.1  逾期送达的或者未送达指定地点的。

25.2  投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

25.2.1  投标文件未按照本须知第 19 条的要求装订、密封和标记。

25.2.2  投标文件有关内容未按要求加盖投标人法人公章或未经法定代表人或其授权代理人签字或盖章，由授权代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件。

25.2.3  投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认。

25.2.4  投标文件内容不真实。

25.2.5  投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

25.2.6  投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

25.2.7  投标工期超过招标文件要求工期的。

25.2.8  投标总报价超过有效报价范围的。

25.2.9  以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

25.2.10  经评标委员会认定投标人的投标总报价低于成本价的。

25.2.11  达到本招标文件投标须知第13.1.4项或第13.1.10项或第13.1.11项规定应予废标的条件的。

25.2.12  达到本招标文件投标须知第30条规定应予废标的条件的。

25.2.13  改变招标文件规定暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价或不可竞争费用的。

## （六） 评标

招标人与单个投标人分别进行竞争性谈判。并在规定的时间内进行二轮报价以及最终报价，然后招标人从成交候选人中选出最符合采购需求、质量和服务相对等且报价最低的投标人作为中标人。

## （七） 合同的授予

### 26. 招标人拒绝投标的权力

26.1  招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

### 27. 中标通知书

26.1  确定中标人后，招标人将在投标有效期截止前发出中标通知书。

27.2  中标通知书为合同的组成部分。

### 28. 合同协议书的签订

28.1  中标人应自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2  如果中标人不按本须知第35.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，依法承担相应法律责任。

28.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

### 29. 履约担保

29.1 自本工程施工合同签订之日起5日内，中标人须向招标人提交履约担保，履约担保额度为  中标价的5%（银行保函形式）  ，否则招标人将终止施工合同，取消中标人的施工资格。

29.2 履约担保可采用现金或银行转账方式。

29.3 履约担保在工程竣工验收合格后无息退还。

# 第三章  工程建设标准

## 工程建设标准

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

# 第四章  图  纸

（另册）

# 第五章  工程量清单

## 一、工程量清单说明

1. 本工程量清单系按分部分项工程提供的。

2. 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》—GB50500—2013、《建设工程工程量清单计价规范》—GB50500—2013广西壮族自治区实施细则工程量计算规则编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

3. 本工程量清单所列的工程量系招标人编制的，作为投标总报价的基础；付款时以由投标人计量、由招标人或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为依据。

4. 本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。

5. 工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干综合单价，不管投标人今后施工方案如何改变，均按包干单价执行。

6. 工程量清单偏差超出施工图范围的，应在投标期间提出，否则视为乙方认可。

7. 各单位工程若同一子目录综合单价不一致的，以较低报价为准进行结算。

## 二、工程量清单

（另册）

# 第六章  投标文件格式

## 投标文件封面格式

工程 施工招标 投 标 文 件 项目名称： 投 标 人： （盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日

## 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：          性别：         年龄：         职务：

系          （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

# 投标人：（盖章）

日    期：      年      月      日

备注：法定代表人亲自参加开标会议的，须提供“法定代表人资格证明书”及本人身份证原件备查。

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）   系     （投标人名称）      的法定代表人， 现授权   （姓名）  为我公司代理人，以本公司名义参加   （招标人名称）    的        （工程名称）     的投标活动。代理人在投标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

# 代理人无转委权。特此授权。

代理人：                   性别：               年龄：

身份证号码：                                    职务：

# 投标人：                                            （盖章）

# 法定代表人：                                    （签字或盖章）

日期：                   年               月               日

备注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其授权代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，应提供授权代理人身份证原件备查。

## 三、投标承诺书

致：广西中乾投资有限公司

- 根据贵司南宁青秀山风景名胜旅游区北门区工程--西配套服务区工程施工招标的招标文件，我司已详细审阅了全部招标文件，包括招标文件的修改书（如有），我们放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。我们接受招标文件的所有内容，愿以最为优惠的条件接受本工程施工工作。

- 我们将按招标文件的规定，承担完成施工合同规定的责任和义务。

- 如果我方的投标文件被接受，我方在接到中标通知书之日起3日内，将按照本工程招标文件、我司的投标文件及中标通知书内容，及时与贵司签订建设工程施工合同。

- 如果我方在本工程投标活动中有幸中标，我们保证按投标文件接到贵司的委托要求后，严格按贵司要求，合理安排人员以确保按时、高效地完成本工程的施工工作。

- 如果我方的投标文件被接受，我们保证合同履行期内做到公正、准确、保密，如有违规行为不仅合同立即中止，还将承担由此导致的一切经济损失及法律责任。

- 我司同意承担我司为投标所发生的一切费用。

- 我司理解贵司不一定接受我司的投标。

- 我司同意不管我司是否中标，整个投标过程的所有资料均不予索回，并可由贵司无偿使用。

- 我司同意进一步提供贵司可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

- 我司完全理解贵司不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址

邮    编

电    话

传    真

电子邮件

投标单位名称

（公章）

法定代表人

或授权委托人

日    期

## 四、投标函

# 致：               （招标人名称）

1. 根据你方招标编号为             的                   工程的招标文件，遵照招标投标有关法律、法规和规章的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：

的投标总价，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标补遗文件及有关附件。

3. 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中约定的工期：     日历日内完成并移交全部工程，并保证工程质量。

5. 我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                         （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：             电话：              传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日    期：                  年             月             日

## 五、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 误期违约金 | 专用条款 | 依据专用条款规定 | 延误期按合同价的万分之一每天计 |
| 2 | 质量保修期 | 工程质量保修书 | 依据保修书约定的期限 |  |
| 3 | 质量保修金 | 专用条款 | 工程结算审定价款 总额的 5 % |  |
| 5 | 安全防护、文明施工措施费 | 投标须知 | 按南建质安[2013]22号文计取 |  |
| 6 | 投标工期 |  | 200日历天 |  |
| 7 | 承诺工程质量 |  | 合格 |  |
| 8 | 履约担保 | 投标须知 | 履约保证金：中标价的5%，（银行保函形式） |  |
| 9 | 工程款支付 | 专用条款 | 本项目13栋2至3层单体，每个单体主体框架结构封顶并经承发包方双方及监理方验收合格后，乙方可申请单体主体框架结构工程工程款60%；单体建筑外立面及装饰工程完工并经承发包双方及监理方验收合格后，乙方可申请单体完成工程量的90%进度款；竣工结算后18天内支付工程进度款至所有单体结算总价的95%，剩余工程结算总价的5%作为工程保修金。为工程保修金。 |  |

投 标 人：                                         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                   （签字或盖章）

日    期：                  年             月            日

## 六、投标报价

### ㈠  投标报价说明

- 本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

- 措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

- 其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

- 本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

- 本报价的币种为人民币。投标总报价四舍五入，取至小数点后第二位。

- 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

## 七、投标报价系列表格

注：投标报价系列表格应根据招标人提供的工程量清单相应表格及《建设工程工程量清单计价规范》-GB50500-2013广西壮族自治区实施细则的有关规定执行,可按工程量清单计价软件打印格式提供,本招标文件不另提供参考格式。

## 八、项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）          工程                             表9.6

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

## 九. 项目经理简历表

（工程项目名称）          工程                              表9.7

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 注册建造师资格证书 注册编号 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程质量 |

注：附具备贰级及以上房屋建筑工程专业注册(含临时)建造师证书复印件（含有效年审记录）。

## 十. 项目技术负责人简历表

（工程项目名称）            工程                        表9.8

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完成 | 工程质量 |

注：附职称证复印件。

## 十一. 项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）            工程                          表9.9

注：⑴  辅助说明资料主要包括管理机构设置、责任分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

⑵  附施工员、质检员、安全员、材料员、造价员上岗证书复印件。

⑶  另附与技术标评审有关的资料。

## 十二、企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、企业安全生产许可证副本、《区外来桂企业登记备案证》、《外地来邕企业资质登记备案证》复印件

## 十三、招标文件要求投标人提交的其他资料

（本项无格式，需要时由投标人用文字形式提出）

# 第七章  评标办法及标准

本工程施工招标评标采用   竞争性谈判   ，招标人与单个投标人分别进行竞争性谈判。并在规定的时间内进行二轮报价以及最终报价，然后招标人从成交候选人中选出最符合采购需求、质量和服务相对等且报价最低的投标人作为中标人。